BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TUẦN 2

Tên đề tài: Website bán trà sữa - MilkTea House

Sinh viên thực hiện: LY SA RINH

Lớp: DK25TTC1

Môn học: Chuyên đề ASP.NET

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Nhứt Lam

Thời gian báo cáo: Từ ngày 11/07/2026 đến ngày 18/07/2026

1. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN

Trong tuần thứ hai, sinh viên đã tiếp tục phát triển và hoàn thiện các chức năng chính của website như sau:

- Mở rộng dữ liệu mẫu trong cơ sở dữ liệu lên 24 sản phẩm.

- Hoàn thiện trang danh sách sản phẩm và chức năng phân trang, mỗi trang hiển thị 8 sản phẩm.

- Xây dựng trang chi tiết sản phẩm, hiển thị giá, mô tả, hình ảnh, số lượng tồn và trạng thái bán.

- Xây dựng giỏ hàng bằng Session, cho phép thêm sản phẩm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm.

- Xây dựng chức năng thanh toán, kiểm tra tồn kho, lưu đơn hàng và chi tiết đơn hàng vào SQL Server.

- Thực hiện trừ số lượng tồn kho sau khi đặt hàng thành công.

- Xây dựng chức năng quản lý đơn hàng cho Nhân viên và Quản trị viên.

- Cho phép cập nhật trạng thái đơn hàng theo đúng quy trình và hoàn lại tồn kho khi hủy đơn.

- Tích hợp ASP.NET Core Identity và xây dựng các vai trò Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên.

- Hoàn thiện chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu.

- Xây dựng trang Đơn hàng của tôi, xem chi tiết đơn hàng và hủy đơn khi còn ở trạng thái Chờ xác nhận.

- Xây dựng chức năng cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu cho khách hàng.

- Hoàn thiện quản lý trạng thái sản phẩm, cho phép mở bán hoặc tạm ngưng bán.

- Xây dựng chức năng thêm và sửa sản phẩm, bao gồm tải hình ảnh sản phẩm.

- Xây dựng chức năng quản lý danh mục sản phẩm.

- Xây dựng trang Tổng quan quản trị với các số liệu sản phẩm, đơn hàng, tồn kho và doanh thu.

- Xây dựng chức năng Báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian, chỉ tính các đơn hàng đã hoàn thành.

- Xây dựng chức năng Quản lý khách hàng, tìm kiếm, lọc, khóa và mở khóa tài khoản.

- Bổ sung chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên và mô tả cho khách hàng.

- Xây dựng trang Liên hệ và lưu nội dung khách hàng gửi vào bảng LienHes.

- Xây dựng chức năng Quản lý liên hệ cho Quản trị viên, gồm tìm kiếm, lọc, xem chi tiết và cập nhật trạng thái xử lý.

- Đưa lối tắt Quản lý liên hệ và số liên hệ chưa xử lý vào trang Tổng quan quản trị.

- Kiểm tra, sửa lỗi và chạy thử từng chức năng sau khi hoàn thành.

- Tiếp tục commit và push mã nguồn lên GitHub trong quá trình phát triển dự án.

2. KIẾN THỨC ĐÃ HỌC

Qua quá trình thực hiện các chức năng trong tuần thứ hai, sinh viên đã tìm hiểu và thực hành thêm các kiến thức sau:

- Cách sử dụng Session và JSON để lưu trữ giỏ hàng tạm thời.

- Cách thiết kế và liên kết các bảng Đơn hàng, Chi tiết đơn hàng, Sản phẩm và Người dùng.

- Cách sử dụng Entity Framework Core Migration để cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu.

- Cách sử dụng transaction khi đặt hàng để bảo đảm dữ liệu đơn hàng và tồn kho thống nhất.

- Cách sử dụng ASP.NET Core Identity để đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản.

- Cách tạo Role và phân quyền truy cập bằng thuộc tính Authorize.

- Cách kiểm tra dữ liệu đầu vào bằng Data Annotation và ModelState.

- Cách sử dụng ViewModel để truyền dữ liệu phù hợp giữa Controller và View.

- Cách tải, lưu và thay đổi hình ảnh sản phẩm trong thư mục wwwroot.

- Cách sử dụng LINQ để tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang và thống kê dữ liệu.

- Cách sử dụng TempData để hiển thị thông báo sau khi thêm, sửa hoặc cập nhật trạng thái.

- Cách tổ chức luồng xử lý đơn hàng và hoàn lại tồn kho khi đơn hàng bị hủy.

- Cách xây dựng trang tổng quan và báo cáo từ dữ liệu thực tế trong SQL Server.

- Cách kiểm thử chức năng theo từng vai trò Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên.

- Cách kiểm tra các thay đổi bằng GitHub Desktop trước khi commit và push.

3. KHÓ KHĂN GẶP PHẢI

Trong tuần thứ hai, sinh viên gặp một số khó khăn như:

- Khối lượng chức năng lớn và có nhiều Model, ViewModel, Controller và View liên quan với nhau.

- Gặp khó khăn khi bảo đảm dữ liệu tồn kho luôn đúng trong các trường hợp đặt hàng và hủy đơn.

- Chưa quen với ASP.NET Core Identity, Role và việc giới hạn quyền truy cập theo từng tài khoản.

- Một số lỗi phát sinh khi tạo Migration hoặc thay đổi cấu trúc Model.

- Gặp khó khăn khi giữ nguyên hình ảnh cũ trong lúc sửa sản phẩm mà người dùng không tải hình mới.

- Một số trang quản trị có nhiều chức năng tìm kiếm, lọc và phân trang nên mã nguồn tương đối dài.

- Dễ nhầm lẫn khi nhiều class ViewModel được đặt chung trong một file.

- Cần bảo đảm các chuỗi trạng thái đơn hàng và liên hệ được sử dụng thống nhất trong toàn bộ hệ thống.

- Một số thay đổi trong file Layout có thể ảnh hưởng đến menu và các chức năng đã hoàn thành trước đó.

- Cần kiểm thử nhiều tình huống để bảo đảm khách hàng không truy cập được chức năng quản trị.

4. CÁCH KHẮC PHỤC

- Kiểm tra lại các file hiện có trước khi chỉnh sửa để tránh tạo trùng Model, DbContext hoặc chức năng.

- Giữ nguyên một DbContext là MilkTeaDbContext và một cơ sở dữ liệu là MilkTeaHouse.

- Thực hiện từng chức năng theo từng bước nhỏ, build và chạy thử ngay sau mỗi bước.

- Sử dụng transaction khi đặt hàng để đồng bộ việc lưu đơn và trừ tồn kho.

- Kiểm tra trạng thái đơn hàng trước khi cho phép chuyển trạng thái hoặc hủy đơn.

- Áp dụng Authorize và Role để kiểm soát quyền truy cập theo từng vai trò.

- Tách các ViewModel quản lý liên hệ thành các file riêng để dễ theo dõi và tránh trùng class.

- Chỉ xóa hình ảnh sản phẩm cũ sau khi dữ liệu mới đã được lưu thành công.

- Sử dụng hằng số hoặc cùng một cách viết cho các trạng thái quan trọng.

- Kiểm tra lại toàn bộ menu sau khi cập nhật file Layout.

- Đối chiếu dữ liệu trên giao diện với dữ liệu trong SQL Server.

- Sử dụng GitHub Desktop để xem danh sách file thay đổi trước khi commit.

5. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Trong tuần tiếp theo, sinh viên dự kiến tập trung vào giai đoạn hoàn thiện đồ án như sau:

- Kiểm thử tổng thể website theo ba vai trò Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên.

- Kiểm tra toàn bộ menu, đường dẫn và quyền truy cập của từng chức năng.

- Kiểm tra giao diện website trên nhiều kích thước màn hình.

- Sửa các lỗi giao diện nhỏ và các liên kết tạm còn lại.

- Dọn dẹp, chuẩn hóa và bổ sung chú thích cho mã nguồn.

- Cập nhật file README.md và hướng dẫn cài đặt, chạy dự án.

- Chụp ảnh minh chứng các chức năng đã hoàn thành.

- Bắt đầu hoàn thiện báo cáo đồ án định dạng Word và PDF.

- Chuẩn bị slide thuyết trình và kịch bản trình bày.

- Kiểm tra chạy dự án trên máy khác và tiếp tục commit, push phiên bản ổn định lên GitHub.

6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau tuần thứ hai, website MilkTea House đã hoàn thiện phần lớn các chức năng chính dành cho Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên.

Khách hàng có thể xem và tìm kiếm sản phẩm, sử dụng giỏ hàng, đặt hàng, quản lý tài khoản, theo dõi đơn hàng và gửi nội dung liên hệ. Nhân viên có thể tiếp nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng. Quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, danh mục, khách hàng, đơn hàng, liên hệ, theo dõi tổng quan và xem báo cáo doanh thu.

Các chức năng mới đã được kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server, build và kiểm thử hoạt động ổn định. Tiến độ phần website đạt khoảng 95%, giai đoạn tiếp theo tập trung vào kiểm thử tổng thể, hoàn thiện tài liệu và chuẩn bị sản phẩm nộp cuối cùng.

Mã nguồn tiếp tục được quản lý trên GitHub và có lịch sử commit, push thể hiện quá trình phát triển của đồ án.